|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sprinte Alınan Story Point** | **Tamamlanan**  **Story Point** | **Tamamlanmayan**  **Story Point** |
| **163** | **130** | **33** |

**Takım :** Plateau Studio Plus Web

**Sprint # :** 22

**Sprint Hedefi :** İşCep POC tasklarının tamamlanması ve permanent store yapısının tamamlanması

**Sprint Hedefi Sonucu :** Ulaşıldı


**Başarım Oranı :** %80

|  |  |
| --- | --- |
| **Üretim Takımı** | |
| * **Ürün Yöneticisi**   Nilay Akdoğan   * **Ürün Mimarı**   Alper Batıoğlu  Mesime Ezgi Gökçay Alagöz  Orbay Yeşil   * **Proje Yöneticisi/Scrum Master**   Burcu Çetin   * **Scrum Master**   -   * **Üretim Takım Lideri**   Hüsnüye Tatlı   * **Technical Writer**   Ayşem Nevdil Çankaya | * **Takım Üyeleri 4**   Kübra Bal  Yiğit Yüre  Büşra Gayret  Ege Balcı   * **Destek Ekibi 6**   Elif Hal  Ramazan Sefa Özdemir  Kaan Arkan  Zehra Merve Gül  Zeynep Ebrar Şahin  Sedat Elik |

**ÖNEMLİ NOKTALAR VE KARARLAR**

1. Chatbot dönüş analizleri yapıldı. Chatbot yanıtları için doküman iyileştirme çalışmaları devam ediyor.
2. Style Color Selector Gradient yapısı Web tarafında geliştirildi. Mobile geliştirmesi tamamlandıktan sonra kullanıma sunulacaktır.
3. Style Web ve Mobile iyileştirmeleri yapıldı.
4. Mobile Highest ve High kategorilerinde bulunan 29 tane componentin style prop testleri yapıldı.
5. E2E Test için Microsoft Playwright ürünü analiz edildi.
6. Uygulamaların çevrimdışı olduğunda çalışabilmesini sağlayan özellik için Uygulamanın cachelenmesi ve servis dataları için Permanant Store yapısı geliştirilmiştir.

**Burndown Chart**

****

**Tamamlanan İşler**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Key** | **Summary** | **Story** | **SP** | **Epic Link** |
| [**PLTUI-7498**](https://jira.softtech.com.tr/browse/PLTUI-7498) | Style IsCep POC - Font Size'ın CombinedFont'u Tetiklemesi | Plateau UI ürün yöneticisi olarak, Component style Font Size'ın CombinedFont'u tetiklemesini istiyorum. Böylece CombinedFont bilgisi mobil uygulamaya doğru olarak iletilecektir. | 2 | Studio Q1/24 |
| [**PLTUI-7497**](https://jira.softtech.com.tr/browse/PLTUI-7497) | Style IsCep POC - Button DisabledBackgroundColor Eklenmesi | Plateau Studio ürün yöneticisi olarak, VBtn Component'ine DisabledBackgroundColor alanının eklenmesini istiyorum. Böylece button'a disabledBackground color setlenebilecektir. | 2 | Studio Q1/24 |
| [**PLTUI-7413**](https://jira.softtech.com.tr/browse/PLTUI-7413) | 1.9.0 Release Notes | Plateau Studio ürün yöneticisi olarak; sprint boyunca tamamlanan işlerin v1.9.0 Release Notes'a yazılmasını talep ediyorum. | 3 | Studio Q1/24 |
| [**PLTUI-7412**](https://jira.softtech.com.tr/browse/PLTUI-7412) | 1.9.0 Release Mail |  | 2 | Studio Q1/24 |
| [**PLTUI-7411**](https://jira.softtech.com.tr/browse/PLTUI-7411) | Studio OnBoarding Roadmap Flow Çıkarılması | Plateau Studio ürün yöneticisi olarak; Citizen Developer onboarding sayfası ve dokümanı için takip edilecek adımların belirlenmesini talep ediyorum. Belirlenen adımlar doğrultusunda doküman hazırlanacak. | 8 | Studio Q1/24 |
| [**PLTUI-7410**](https://jira.softtech.com.tr/browse/PLTUI-7410) | Style Web Enhancements - Styled Component özelliğinin child ile çalışabilmesi | Plateau Studio ürün yöneticisi olarak, Plateau Studio'da styled componentlerin gösteriminde, child componentlerinin de gelmesini istiyorum. Bu sayede styled componentler kullanıcılar için daha anlaşılır olacaktır. | 8 | Studio Iscep Q1/24 |
| [**PLTUI-7297**](https://jira.softtech.com.tr/browse/PLTUI-7297) | Meetings & Muda |  | 0 | Studio Q1/24 |
| [**PLTUI-7296**](https://jira.softtech.com.tr/browse/PLTUI-7296) | Citizen Developer Support |  | 5 | Studio Q1/24 |
| [**PLTUI-7295**](https://jira.softtech.com.tr/browse/PLTUI-7295) | Customer PLT Support |  | 8 | Studio Q1/24 |
| [**PLTUI-7289**](https://jira.softtech.com.tr/browse/PLTUI-7289) | Transfer to Studio General |  | 3 | Studio Q1/24 |
| [**PLTUI-7274**](https://jira.softtech.com.tr/browse/PLTUI-7274) | E2E Testing with Playwright Analysis | Plateau Studio ürün yöneticisi olarak, Plateau Studio'da e2e testler için monitoring entegrasyonu istiyorum. Bu sayede e2e testlerin sonuçlarının daha ayrıntılı ve anlaşılır görüntülenmesi sağlanacaktır. | 5 | Studio Q1/24 |
| [**PLTUI-7273**](https://jira.softtech.com.tr/browse/PLTUI-7273) | Mobile Style Prop Analiz Part-1-29 Component | Plateau Studio ürün yöneticisi olarak, Componentlerin mobilde style proplarının analiz edilmesini istiyorum. Böylece kullanıcılar tasarımlarını daha doğru ve kolay yapabileceklerdir. | 3 | Studio Q1/24 |
| [**PLTUI-7232**](https://jira.softtech.com.tr/browse/PLTUI-7232) | SuperApp - Config bilgilerinin alınması | SuperApp ürün yöneticisi olarak, Devportalde tanımlanan uygulama config bilgilerinin  uygulamaya iletilmesini istiyorum. Böylece INT/UAT/PROD ortam bazlı config değerlerine göre uygulama çalışacaktır. | 5 | Studio Q1/24 |
| [**PLTUI-7199**](https://jira.softtech.com.tr/browse/PLTUI-7199) | WebSdk entegrasyonunda Vuetify css dosyalarının specific Div için tanımlı olması | Always On Finance Projesi ürün yöneticisi olarak, Pazarama ve Moca siteleri için entegre olan AOF projesindeki websdk entegrasyonunda vuetify css dosyalarının kabuğu etkilememesi için çalışma yapılmasını istiyorum. Böylece vuetify css dosyası ana uygulamayı etkilemeyecektir. | 5 | Studio Q1/24 |
| [**PLTUI-7191**](https://jira.softtech.com.tr/browse/PLTUI-7191) | Style IsCep POC - Sayfa geçiş animasyonu | Plateau Studio ürün yöneticisi olarak go metoduna mobileAnimation alanının eklenmesini istiyorum. Böylece kullanıcılar sayfa geçiş animasyonlarını seçebileceklerdir. | 5 | Studio Iscep Q1/24 |
| [**PLTUI-7009**](https://jira.softtech.com.tr/browse/PLTUI-7009) | Style Web Enhancements - Component z-Index ve position altyapı geliştirmesi | Plateau Studio ürün yöneticisi olarak, Plateau Studio'da Style'da z-index ve position özelliğinin eklenmesini istiyorum . Bu sayede kullanıcıların daha kolay ve doğru tasarımlar yapması sağlanacaktır. | 8 | Studio Iscep Q1/24 |
| [**PLTUI-7000**](https://jira.softtech.com.tr/browse/PLTUI-7000) | ChatBot Enhancements with Docs Analysis | Plateau Studio ürün yöneticisi olarak; kullanıcıların ChatBot'a sorabilecekleri soruların ve bu sorulara ChatBot'un dönüşlerinin analiz edilmesini istiyorum. Analiz sonuçlarına göre dokümantasyon iyileştirmeleri yapılacaktır. | 5 | Studio Q1/24 |
| [**PLTUI-6937**](https://jira.softtech.com.tr/browse/PLTUI-6937) | Style Mobile Enhancements - Uygulamada kullanılan materialdesignicons fontlarının mobile iletilmesi analiz | Plateau Studio Mobile ürün yöneticisi olarak,  kullanılan materialdesignicons fontlarının mobile iletilmesi için analiz yapılmasını istiyorum. Böylece mobil uygulamalarda icon kullanımı yapılacaktır. | 1 | Studio Iscep Q1/24 |
| [**PLTUI-6848**](https://jira.softtech.com.tr/browse/PLTUI-6848) | Style IsCep Bugs |  | 13 | Studio Q1/24 |
| [**PLTUI-6799**](https://jira.softtech.com.tr/browse/PLTUI-6799) | Transfer to Studio - Nays Backoffice ve Admin |  | 5 | Studio Q1/24 |
| [**PLTUI-6793**](https://jira.softtech.com.tr/browse/PLTUI-6793) | Style Mobile Enhancements - PageComp Backgroundcolor için iç sayfa kontrolünün eklenmesi | Plateau Studio ürün yöneticisi olarak, PageComponentin backgroundColorı için iç sayfa kontrolünün eklenmesini istiyorum. Böylece sayfa kontrolüne göre setlenen color doğru bir şekilde kullanılabilecektir. | 3 | Studio Iscep Q1/24 |
| [**PLTUI-6693**](https://jira.softtech.com.tr/browse/PLTUI-6693) | Style Web Enhancements - VCombobox outlined olunca height değeri doğru yere yansımıyor Analiz | Plateau Studio ürün yöneticisi olarak Combobox componenti outlined olunca height değerinin doğru yere verilmemesi hatasının giderilmesini istiyorum. Böylece daha doğru kullanım sağlanabilecektir. | 3 | Studio Q1/24 |
| [**PLTUI-6479**](https://jira.softtech.com.tr/browse/PLTUI-6479) | Style Web Enhancements - Add Style Editor on LightBox Component | Plateau Studio ürün yöneticisi olarak, LightBox componentine style verilebilmesini istiyorum. Böylece kullanıcılar tasarımlarını daha kolay yapabileceklerdir. | 3 | Studio Q1/24 |
| [**PLTUI-6171**](https://jira.softtech.com.tr/browse/PLTUI-6171) | Offline Competencies Permanent Store | Plateau Studio ürün yöneticisi olarak, studio içine idexDB yapısını kullanan bir Offline Competencies Permanent Store yapısı kurulmasını istiyorum. Bu sayede kullanıcılar online durumda kaydettikleri verileri offline iken de kullanabilecek. | 8 | Plateau Studio 23/Q4 |
| [**PLTUI-5733**](https://jira.softtech.com.tr/browse/PLTUI-5733) | Transfer to Studio - Isuba |  | 3 | Studio Q1/24 |
| [**PLTUI-5722**](https://jira.softtech.com.tr/browse/PLTUI-5722) | New Page Template - MasterPage | Plateau Studio ürün yöneticisi olarak, Plateau Studio'da yeni sayfa eklendiğinde kullanılacak Master page template pagenin style geliştirmelerine uygun bir şekilde oluşturulmasını istiyorum bu sayede kullanıcıların yeni geliştirmelere uygun benzer sayfa tasarımları yaratmaları kolaylaşacaktır. | 3 | Studio Q1/24 |
| [**PLTUI-4096**](https://jira.softtech.com.tr/browse/PLTUI-4096) | Style Mobile Enhancements - SlideGroup içerisindeki buton background color yansımıyor | Plateau Web UI ürün yönetici olarak,  Style yapısında SlideGroup içerisindeki buton background color yansımaması sorunun çözülmesini istiyorum. Böylece SlideGroup componentine background color verilebilecektir. | 3 | Studio Iscep Q1/24 |
| [**PLTUI-3998**](https://jira.softtech.com.tr/browse/PLTUI-3998) | Style Web Enhancements - Color Selector Gradient | Plateau Studio ürün yöneticisi olarak, Plateau Studio'da style tabında kullanılan renk seçimine linear gradient özelliğinin eklenmesini istiyorum bu sayede kullanıcılar daha kompleks tasarımları daha kolay yapabilecektir. | 8 | Studio Q1/24 |

**DEVAM EDEN İŞLER**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Key** | | **Summary** | **Description** | **SP** | **Epic Link** |
| [**PLTUI-7177**](https://jira.softtech.com.tr/browse/PLTUI-7177) | Style Mobile Enhancements - AppBar Template ile getirilmesi | | Plateau Studio ürün yöneticisi olarak, Plateau Studio'da appBar komponenti eklendiğinde slot ve children yapısına sahip bir template halinde getirilmesini istiyorum bu sayede kullanıcılar yeni geliştirmelerini daha kolay yapabileceklerdir. | 3 | Studio Iscep Q1/24 |
| [**PLTUI-6998**](https://jira.softtech.com.tr/browse/PLTUI-6998) | Style IsCep Enhancements - Custom Font 'ların Style'a Getirilmesi | | Plateau Studio ürün yöneticisi olarak, Studio'ya custom olarak eklenen fontların editör üzerinde gözükmesini istiyorum. Böylece kullanıcılar custom olarak font ekleyerek editör üzerinde yansıması görebilecekler. | 8 | Studio Iscep Q1/24 |
| [**PLTUI-6694**](https://jira.softtech.com.tr/browse/PLTUI-6694) | Style Web Enhancements - VInlineDatepicker Size Değerlerinin Doğru Çalışması | | Plateau Studio ürün yöneticisi olarak, VInlineDatePicker component'inin verilen size değerlerinin doğru şekilde çalışmasını istiyorum. Böylece height/width verildiğinde tarih seçim pencerisinin size'ı da bozulmamış olacaktır. | 3 | Studio Q1/24 |
| [**PLTUI-6550**](https://jira.softtech.com.tr/browse/PLTUI-6550) | Style Web Enhancements - Clear Style Feature on Style Editor | | Plateau Studio ürün yöneticisi olarak, Plateau Studio'da Style'da Clear Style özelliğinin eklenmesini istiyorum . Bu sayede kullanıcıların daha kolay ve doğru tasarımlar yapması sağlanacaktır. | 3 | Studio Q1/24 |
| [**PLTUI-6548**](https://jira.softtech.com.tr/browse/PLTUI-6548) | Clear / Unset Style on Style Editor UI/UX | |  | 3 | Studio Q1/24 |
| [**PLTUI-6547**](https://jira.softtech.com.tr/browse/PLTUI-6547) | Transfer to Studio - Smartfarm / Emtia | |  | 8 | Studio Q1/24 |
| [**PLTUI-6278**](https://jira.softtech.com.tr/browse/PLTUI-6278) | DxDataGrid Child Component Analiz | | DxDatagrid componentinde, devexpress kütüphanesinde var olan fakat Quick'te   olmayan component ve özelliklerin  analiz edilmesi. | 5 | Studio Q1/24 |

**SPRİNTE SONRADAN EKLENEN İŞLER**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Key | Summary | Description | SP | Epic Link |
| [PLTUI-6693](https://jira.softtech.com.tr/browse/PLTUI-6693) | Style Web Enhancements - VCombobox outlined olunca height değeri doğru yere yansımıyor Analiz | Plateau Studio ürün yöneticisi olarak Combobox componenti outlined olunca height değerinin doğru yere verilmemesi hatasının giderilmesini istiyorum. Böylece daha doğru kullanım sağlanabilecektir. | 3 | Studio Q1/24 |
| [PLTUI-7232](https://jira.softtech.com.tr/browse/PLTUI-7232) | SuperApp - Config bilgilerinin alınması | SuperApp ürün yöneticisi olarak, Devportalde tanımlanan uygulama config bilgilerinin  uygulamaya iletilmesini istiyorum. Böylece INT/UAT/PROD ortam bazlı config değerlerine göre uygulama çalışacaktır. | 5 | Studio Q1/24 |
| [PLTUI-7497](https://jira.softtech.com.tr/browse/PLTUI-7497) | Style IsCep POC - Button DisabledBackgroundColor Eklenmesi | Plateau Studio ürün yöneticisi olarak, VBtn Component'ine DisabledBackgroundColor alanının eklenmesini istiyorum. Böylece button'a disabledBackground color setlenebilecektir. | 2 | Studio Q1/24 |
| [PLTUI-7498](https://jira.softtech.com.tr/browse/PLTUI-7498) | Style IsCep POC - Font Size'ın CombinedFont'u Tetiklemesi | Plateau UI ürün yöneticisi olarak, Component style Font Size'ın CombinedFont'u tetiklemesini istiyorum. Böylece CombinedFont bilgisi mobil uygulamaya doğru olarak iletilecektir. | 2 | Studio Q1/24 |

**SPRİNTTEN SONRADAN ÇIKARILAN İŞLER**

Bulunmamaktadır.